### ПРОГРАМА

підтримки індивідуального

житлового будівництва на селі

та покращання умов життєзабезпечення

сільського населення

# “ВЛАСНИЙ ДІМ”

на 2006-2011 роки

м. Луганськ

2005р.

Зміст

- Загальні положення..............................................................................	3

  - Стан соціальної сфери в сільській місцевості, чисельність і зайнятість сільського населення......................................................................	4

  - Стан реалізації Програми за 1998-2005 роки...................................	5

  - Порівняльний аналіз основних показників по Луганській області і

по Україні............................................................................................	10

  - Мета, основні завдання та суть Програми.......................................	11

  - Організаційне забезпечення Програми.............................................	12

  - Основні положення видачі і погашення  кредитів...........................	13

- Фінансове забезпечення Програми......................................................	14

- Орієнтовні показники програми на 2006-2011 роки........................	16

- Соціальні наслідки реалізації Програми...........................................	23

1. Загальні положення

Обласна цільова програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та покращення умов життєзабезпечення сільського населення “Власний дім” реалізується спеціально створеним Луганським обласним комунальним підприємством “Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі” (далі – Фонд).

Фінансування програми здійснюється за рахунок Державного бюджету та місцевих бюджетів. Кредити надаються на будівництво, добудову або придбання житлових будинків, господарських приміщень та інженерних мереж, придбання худоби, обладнання тощо.

Кредити надаються згідно з відповідними правилами за умови наявності клопотання органу місцевого самоврядування та підтвердження платоспроможності забудовника.

Погашення кредитів здійснюється рівними частинами, починаючи з першого року після закінчення будівництва, коштами або власною сільгосппродукцією з еквівалентним перерахунком в грошові кошти. Сплата відсотків проводиться щорічно з першого року. Допускається дострокове погашення кредиту.

На 01.10.2005р. укладено 6430 договорів на суму 36,2 млн. грн., за якими уже надано понад 27,3 млн. грн. кредитів, уведено 1551 житлових будинків площею 111,3 тис.кв.м і господарських приміщень 65,6 тис.кв.м, газифіковано 2680 садиб, погашено кредитів  забудовниками на 8,2 млн. грн.

Схема роботи фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі дозволяє на засаді замкнутого циклу руху ресурсів забезпечити кредитну підтримку житлово-господарського будівництва, стимулювати самозайнятість сільського населення, збільшувати дрібнотоварне  виробництво сільгосппродукції, що в комплексі вирішує питання поліпшення умов життєзабезпечення сільського населення.

  - Стан соціальної  сфери в сільській місцевості, чисельність і зайнятість сільського населення

Унаслідок фізичного зносу основних фондів, практичного припинення централізованого державного фінансування соціальна сфера села доведена до занепаду. З цих обставин соціально-демографічний стан в сільській місцевості постійно погіршується.

Застарілість та вкрай низький рівень інженерного облаштування житлового фонду є характерними рисами його стану.

Майже 40 відсотків житлових будинків споруджені до 1970 року, а до 30 відсотків в довоєнний період.

Обладнання загальної житлової площі на 01.01.2005р. складає:

- водопроводом 				– 23,3	 %;

- каналізацією 					– 18,9 %;

- центральним опаленням 			– 14    %;

- гарячим водопостачанням		 	– 4,5  %;

- природним і скрапленими газом 	– 69   %.

Кількість сільських населених пунктів, які мають водопровід –              240 (30,3%), каналізовано – 43 (5,4%), газифіковано – 520 (66%).

Чисельність сільського населення в порівнянні с 2000 роком скоротилась на 29 тис. чол., і складає 336 тис. чол. або 13,8% від загальної кількості населення області, у тому числі 202 тис. чол. осіб працездатного віку.

Загальна кількість найманих працівників в сільському господарстві складає 45 тис. при кількості економічно активного сільського населення працездатного віку 132,7 тис. чол. Зайнятість молоді в сільському господарстві до загальної кількості працівників – 26,5%, від’ємне сальдо зовнішньої міграції сільського населення в 2004 році складає 976 осіб.

Таким чином, створення умов для залучення молоді  в сільську місцевість та підвищення рівня зайнятості сільського населення є першочерговими заходами в розбудові села.

  - Стан реалізації програми “Власний дім” за 1998-2004 роки

Впровадження програми “Власний дім” було започатковано в області в 1997 році і покладене на Фонд  підтримки індивідуального житлового будівництва на селі,  створений розпорядженням облдержадміністрації від 17.05.1997р. №419 на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 22.04.1997р. №376 “Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі”. Регіональна програма “Власний дім” на 1997-2002 роки була розроблена фахівцями Фонду, узгоджена обласною радою і затверджена розпорядженням облдержадміністрації від 14.01.1998р. №23. Указом Президента України від 15.07.2002р. №640 “Про першочергові заходи щодо підтримки соціального розвитку села” була затверджена Державна програма розвитку соціальної сфери села  на період до 2005р., до складу якої були включені завдання по програмі “Власний дім”, а постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2002р. №1405 “Про орієнтовні обсяги введення в експлуатацію будівництва, реконструкції і відновлення об’єктів соціальної сфери села” були затверджені обсяги кредитування за програмою “Власний дім”.

На виконання зазначених Указу Президента України і постанови Кабінету Міністрів України розпорядженням облдержадміністрації від 27.12.2002р. №834 “Про програму розвитку соціальної сфери села Луганської області на період до 2005 року” була затверджена відповідна регіональна програма на 2003-2005 роки, виконання якої завершується в поточному році.

Реалізація програми здійснюється в 16-ти районах області. За час реалізації програми відпрацьована нормативно-правова база роботи Фонду, створені умови для подальшого нарощування обсягів. Виходячи з фактичних обсягів ресурсів, що виділялись на фінансування програми, використання коштів за минулий час, згідно з висновками аудиторського дослідження контрольно-ревізійного управління в Луганській області, визначено ефективним.

На протязі 1998-2004 років в цілому по області з індивідуальними забудовниками укладено понад 5000 кредитних договорів, за якими надано 22058 тис.грн. кредитів, введено в дію 104085 кв.м загальної площі житла, господарських приміщень на 57737 кв.м, газифіковано 1780 селянських садиб. В рахунок погашення кредитів від індивідуальних забудовників отримано продукції і коштів на загальну суму 5667 тис.грн., що спрямовані  на подальше кредитування.

За цей час покращили житлові умови 1410 сільських сімей, на розвиток соціальної сфери села в область додатково залучено коштів з державного бюджету на загальну суму 11367 тис.грн.

Основні показники реалізації програми за 1998-2004 роки та 9 місяців поточного року наведені в таблицях (додаються).

| Основні показники реалізації програми за 1998-2004 роки |
| --- |
| № п/п | Показники | Од. вим. | Всього | По роках |
|  |  |  |  | 1998* | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 9 міс. 2005р. |
| 1. | Укладення кредитних угод | шт. | 6430 | 430 | 486 | 414 | 356 | 183 | 1223 | 1953 | 1385 |
| 2. | Надання кредитів | тис. грн. | 27313 | 1063 | 2831 | 3140 | 3614 | 1532 | 3262 | 6616 | 5255 |
|  | в т.ч. кредити на газифікацію | тис. грн. | 10710 | 66 | 110 | 47 | 2 | 44 | 1960 | 4455 | 4026 |
| 3. | Введення в дію: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | житлових будинків | шт. | 1551 | 28 | 298 | 293 | 226 | 200 | 187 | 177 | 142 |
|  |  | кв.м | 111274 | 3047 | 28331 | 23606 | 15365 | 11553 | 12342 | 9841 | 7189 |
|  | господарських приміщень | кв.м | 65583 | 1304 | 11020 | 9093 | 10760 | 11691 | 6552 | 7317 | 7846 |
|  | газифікація садиб | садиб | 2681 | 125 | 27 | 115 | - | 28 | 248 | 1236 | 902 |
| 4. | Погашення кредитів | тис. грн. | 8181 | 45 | 110 | 194 | 617 | 921 | 1216 | 2564 | 2514 |
| 5. | Ресурси: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Держбюджет | тис. грн. | 14374,7 | - | - | 2200 | 1265 | 492,5 | 2975 | 4434 | 3008 |
|  | місцеві джерела | тис. грн. | 17915,5 | 4148 | 3737 | 1100 | 1980 | 1345 | 847,6 | 2225 | 2533,5 |
|  | в т.ч. місцеві бюджети | тис. грн. | 14802 | 4007 | 2401,7 | 730 | 1739 | 1038 | 501 | 2145 | 2240,3 |
|  | * Показники наведені з урахуванням обсягів за 1997рік |  |  |  |  |  |  |

Реалізація програми за 1998-2004 роки по районах

| № п/п | Райони | Кількість забудов- ників | Надано кредитів (тис. грн.) | Кошти, надані районами на фінансу- вання програми (тис. грн.) | Уведено в експлуатацію | Пога-шення кредитів згідно з кред. угодами (тис.грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | житло (будинків/ тис. кв. м) | підсобні примі-щення ((тис.кв.м) | газифікація (садиб) |  |
|  | Антрацитівський | 63 | 222,1 | - | 1/ 0,1 | - | - | 7,6 |
|  | Біловодський | 756 | 2965,3 | 275 | 171/ 13,4 | 8,2 | 354 | 857,6 |
|  | Білокуракінський | 547 | 1857,7 | 147 | 109/ 7,9 | 2,9 | 239 | 619,6 |
|  | Краснодонський | 62 | 271,9 | 45 | 5/ 0,6 | 0,7 | 9 | 14,3 |
|  | Кремінський | 218 | 611,8 | 0 | 0 | 0 | 94 | 45,7 |
|  | Лутугінський | 200 | 2076,8 | 195 | 108/ 8,6 | 5,8 | 6 | 382,1 |
|  | Марківський | 287 | 998,9 | 219 | 170/ 11,6 | 4,9 | 17 | 435,5 |
|  | Міловський | 322 | 2609,6 | 205 | 149/ 8,3 | 5,2 | 82 | 442,5 |
|  | Новоайдарський | 504 | 1632,9 | 137,8 | 136/ 11,5 | 5,9 | 179 | 450,4 |
|  | Новопсковський | 131 | 583,5 | 30 | 37/ 2,5 | 0,5 | 19 | 78,7 |
|  | Сватівський | 659 | 3282,9 | 215,4 | 184/ 10,9 | 9,6 | 169 | 725,1 |
|  | Свердловський | 4 | 95,7 | 45 | 3/ 0,2 | 0,1 | - | 10,1 |
|  | Слав’яносербський | 15 | 185,2 | 106,2 | 11/ 1,2 | 0,7 | - | 57,8 |
|  | Станично-Луганський | 336 | 1851,6 | 199 | 118/ 11,4 | 6,6 | 128 | 433,9 |
|  | Старобільский | 431 | 1356,2 | 176,1 | 129/ 10,6 | 3,0 | 200 | 647,5 |
|  | Троїцький | 510 | 1455,9 | 164,9 | 78/ 5,3 | 3,6 | 283 | 457,7 |
|  | УСЬОГО | 5045 | 22058 | 2160,3 | 1409/ 104,1 | 57,7 | 1779 | 5666,5 |

Завдання по реалізації програми в 2005р.

по районах

завдання на рік

факт 9 міс.

| № п/п | Райони | Кількість кредитних угод | Надання кредитів (тис. грн.) | Кошти, передбачені районними бюджетами на фінансу вання програми (тис. грн.) | Уведення в експлуатацію | Пога-шення кредитів згідно з кред. угодами (тис.грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | житло (будинків/ тис. кв. м) | газифі-кація (садиб) |  |
|  | Антрацитівський | 68 62 | 280 231 | - | 3 / 0,3 3 / 0,3 | 76 79 | 42 36 |
|  | Біловодський | 141 119 | 620 510 | 40 - | 46 / 2,6 48 / 2,6 | 135 73 | 393 338 |
|  | Білокуракінський | 140 121 | 595 489 | 21 12 | 17 / 1,1 13 / 0,9 | 168 108 | 241 286 |
|  | Краснодонський | 22 21 | 90 75 | - | 1 / 0,03 1 / 0,03 | 55 47 | 53 43 |
|  | Кремінський | 176 171 | 765 629 | 20 10 | 10 / 0,7 5 / 0,4 | 150 116 | 150 180 |
|  | Лутугінський | 36 34 | 145 120 | 20 - | - | 62 63 | 303 179 |
|  | Марківський | 61 55 | 230 189 | 12 - | 14 / 0,8 10 / 0,4 | 5 7 | 126 84 |
|  | Міловський | 117 90 | 460 378 | 10 - | 15 / 0,7 8 / 0,2 | 60 30 | 409 197 |
|  | Новоайдарський | 88 83 | 320 263 | 70 - | 14 / 0,8 10 / 0,5 | 164 130 | 307 271 |
|  | Новопсковський | 124 128 | 510 483 | 22 - | 16 / 0,9 14 / 0,6 | 84 62 | 94 99 |
|  | Попаснянський | 25 10 | 105 28 | - | - | - | - |
|  | Сватівський | 215 195 | 900 785 | 20 - | 16 / 0,6 13 / 0,4 | 226 47 | 391 293 |
|  | Свердловський | - | - | - | - | - | 5 5 |
|  | Слав’яносербський | 2 1 | 25 20 | - | - | 1 1 | 28 10 |
|  | Станично-Луганський | 130 116 | 530 435 | 22 - | 16 / 0,9 7 / 0,4 | 70 44 | 236 176 |
|  | Старобільский | 75 57 | 325 267 | 30 10 | 10 / 0,6 6 / 0,4 | 67 36 | 184 193 |
|  | Троїцький | 140 122 | 490 413 | 3 8 | 4 / 0,2 4 / 0,1 | 77 59 | 213 124 |
|  | УСЬОГО | 1560 1385 | 6390 5255 | 290 40 | 182/10,2 142/7,2 | 1400 902 | 3175 2514 |

  - Порівняльний аналіз виконання програми “Власний дім” в цілому по Україні і по Луганській області

Показники реалізації програми в Луганській області значно перевищують їх рівень в інших областях. Рівень показників області в загальних обсягах по Україні наведено в таблиці:

| Показники | Од. виміру | 1998р | 1999р | 2000р | 2001р | 2002р | 2003р | 2004р | Всього 1998-2004 р.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість областей, в яких впроваджується програма “Власний дім” | один. | 5 | 9 | 15 | 17 | 19 | 21 | 21 | 21 |
| Кількість районів Луганської області, в яких впроваджується програма | один. | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 |
| Кількість сільського населення |
| по Україні по Луганській області питома вага | тис.чол. % | 16216 364,7 2,2 | 16091 360,7 2,2 | 15971 357,2 2,2 | 15883 354,9 2,2 | 15675 348,8 2,2 | 15476 341,9 2,2 | 15325 334,9 2,2 | - - 2,2 |
| Обсяги наданих кредитів |
| по Україні по Луганській області питома вага | млн.грн % | 2,1 1,1 52,4 | 6,1 2,8 45,9 | 20,5 3,1 15,1 | 15,3 3,6 23,5 | 11,8 1,5 12,7 | 31,3 3,3 10,5 | 42,9 6,6 15,4 | 130,0 22 16,9 |
| в тому числі за рахунок Держбюджету |
| по Україні по Луганській області питома вага | млн.грн % | - - - | - - - | 10,0 1,8 18,0 | 7,1 1,7 23,9 | 3,2* 0,8 25 | 21,3 2,9 13,6 | 28,7 4,5 15,7 | 70,3 11,7 16,6 |
| за рахунок місцевих джерел |
| по Україні по Луганській області питома вага | млн.грн % | 2,1 1,1 52,4 | 6,1 2,8 45,9 | 10,5 1,3 12,4 | 8,2 1,9 23,2 | 8,6 0,7 8,1 | 10,0 0,4 4,0 | 14,2 2,1 14,8 | 59,7 10,3 17,3 |
| Введено індивідуального житла |
| по Україні по Луганській області питома вага | тис.кв. метрів % | - 3,0 - | 51,9 28,3 54,5 | 79,8 23,6 29,6 | 85,7 15,4 18,0 | 56,7 11,6 20,4 | 98,7 12,3 12,5 | 113,7 9,8 8,6 | 486,6 104,1 21,4 |
| Газифікація садиб |
| по Україні по Луганській області питома вага | садиб % | - 125 - | 377 27 7,2 | 1159 115 9,9 | 1377 - - | 1071 28 2,6 | 3535 248 7,0 | 5475 1236 22,6 | 12994 1779 13,7 |
| Кількість забудовників, які отримували кредит |
| по Україні по Луганській області питома вага | кільк. сімей % | 431 305 70,8 | 987 566 57,3 | 1957 654 33,4 | 2234 646 28,9 | 1639 604 36,8 | 4522 1311 29,0 | 7534 1978 26,2 | 19304 4716 24,4 |

* в Державному бюджеті 2002 року передбачалось виділити 20,0 млн.грн.

Не впроваджується програма “Власний дім” у Львівській, Черкаській, Чернівецькій областях.

По області в Перевальському та Свердловському районах.

  - Мета, основні завдання та суть Програми

Метою Програми є припинення негативних процесів у соціальній сфері села, досягнення позитивних зрушень у забезпеченні життєдіяльності сільського населення, що сприятиме розвитку агропромислового виробництва в цілому.

Програма є логічними продовженням регіональних програм підтримки індивідуального житлового будівництва на селі “Власний дім” на                   1997-2002 роки та на 2002-2005 роки.

Програмою передбачається:

- підтримка та подальший розвиток індивідуального  житлового будівництва на селі;

- підвищення рівня інженерного облаштування житлового фонду в сільській місцевості;

- сприяння розвитку особистих господарств, збільшення на цій основі виробництва власної сільгосппродукції;

- підвищення рівня зайнятості (самозайнятості) сільського населення;

- створення сприятливих умов для залучення молоді в сільську місцевість;

- активізація роботи підприємств суміжних галузей;

- створення умов для залучення власних коштів сільського населення.

Суть Програми полягає у здійсненні заходів, спрямованих на розвиток сільських територій та відродження села за рахунок підвищення рівня життєзабезпечення сільського населення.

Враховуючи виняткову суспільну актуальність, соціальну спрямованість і економічну доцільність Програми, її реалізація визначена одним з пріоритетних напрямів економічного і соціального розвитку районів області.

  - Організаційне забезпечення Програми

Виконання заходів, передбачених Програмою, покладається на місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, виконання Програми здійснюють ЛОКП “Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі”, районні держадміністрації та районні ради.

Методологічне забезпечення Програми здійснюють управління обласної державної адміністрації.

Профільні комісії обласної ради розглядають подання управлінь облдержадміністрації та вносять пропозиції про виділення коштів з обласного бюджету для розгляду і затвердженню на сесії обласної ради.

ЛОКП “Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі” з питань виконання програми співпрацює з Державною Міжвідомчою комісією Кабінету Міністрів України.

  - Основні положення видачі і погашення кредитів

Довгострокове пільгове кредитування сільських індивідуальних забудовників є прямим адресним (цільовим), зворотним і здійснюється згідно з Правилами, що затверджені Наглядовою радою, на умовах, передбачених кредитними договорами у межах наявних кредитних ресурсів фонду.

- Кредити надаються на спорудження житлових будинків з господарськими приміщеннями, інженерних мереж, придбання незавершеного будівництвом та готового житла з проведенням його добудови або реконструкції, придбання обладнання, а також худоби, тощо.

- Позичальниками кредитів за рахунок кредитних ресурсів Фонду можуть бути громадяни України, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях сільського господарства, переробних та обслуговуючих галузях АПК, в інших господарських формуваннях  агропромислового комплексу, а також у соціальній сфері села незалежно від форм власності та в органах місцевого самоврядування, і будують чи придбавають індивідуальне житло або незавершене будівництво в сільській місцевості, в районних центрах при наявності клопотань відповідних органів місцевого самоврядування та районних держаних адміністрацій (далі – індивідуальні забудовники).

- Кредит індивідуальному забудовнику надається на термін до 20 років з внесенням плати за користування ним у розмірі трьох відсотків річних та за обслуговування кредитів згідно з правилами. Умови кредитування за рахунок власних коштів Фонду та інших надходжень затверджуються наглядовою радою Фонду.

- Погашення кредиту за договорами на будівництво розпочинається не пізніше двох років і двох місяців з дня видачі першої частки кредиту, а на придбання – через 3 місяці. Внесення плати за користування та обслуговування кредиту розпочинається з першого року і здійснюється щоквартально разом з внесенням основного платежу в сумі, визначеної кредитними договорами.

- Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється у відповідності з положеннями і правилами затвердженими постановами Кабінету Міністрів України від 03.08.1998р. №1211 “Про затвердження Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі”, від 05.10.1998р. №1597 “Про затвердження правил надання довгострокових кредитів індивідуальним сільським забудовникам житла на селі” на підставі законів України про Державний бюджет України, рішень сесій обласних і районних рад та відповідних розпоряджень районних державних адміністрацій.

Джерелами фінансування програми є:

- кошти Державного бюджету, у тому числі частина державних централізованих капітальних вкладень, що виділяються на розвиток соціальної сфери села;

- кошти місцевих бюджетів, що виділяються на надання та обслуговування кредитів ;

- кошти від повернення кредитів, що спрямовуються на подальше кредитування;

- банківські кредити при умові компенсації різниці відсоткової ставки за їх користування;

- кошти від повернення відсотків за депозитними вкладами власних коштів Фонду;

- кошти підприємств, установ, організацій та окремих громадян, що залучаються на договірних засадах;

- інші надходження, що не суперечать чинному законодавству України.

Розподіл коштів Державного бюджету між областями здійснюється пропорційно обсягом коштів, що виділяються на місцевому рівні.

Розподіл коштів Державного та обласного бюджетів між районами здійснюється з урахуванням затверджених критеріїв, а саме:

- наявності непрокредитованих договорів;

- наявності бажаючих на отримання кредитів;

- рівня коштів на фінансування програми за рахунок бюджетів районів;

- наявності заборгованості за кредитними платежами.

Використання коштів Державного бюджету здійснюється згідно з Правилами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.1998р. №1597 “Про затвердження правил надання довгострокових кредитів індивідуальним сільським забудовникам житла на селі”.

Кошти обласного бюджету на фінансування Програми виділяються з розподілом відповідних обсягів у бюджетній класифікації окремим рядком на кредитування і на компенсацію витрат, пов’язаних з видачею та обслуговуванням кредитів.

Кошти, що надходять від забудовників на поточний рахунок Фонду в рахунок погашення виданих кредитів, щомісяця перераховуються Фондом  в межах встановленого ліміту  до обласного бюджету і спрямовуються на подальше кредитування.

Сформовані за рахунок місцевих бюджетів кошти Фонду, що не використані в звітному бюджетному році, вилученню не підлягають і використовуються за призначенням в наступному році.

Витрати, пов'язані з обслуговуванням кредитів та утриманням Фонду, здійснюються за рахунок доходів, що одержуються Фондом від сплати відсотків за користування кредитами та їх обслуговування, і коштів обласного бюджету в обсягах, що не покриваються сумами від сплати відсотків, відповідно до затвердженого Наглядовою радою кошторису. Розмір цих витрат визначається обласною радою щорічно при затвердженні обласного бюджету.

Визначення обсягів і використання коштів районних бюджетів здійснюється згідно з договорами між обласною, районними радами та Фондом.

- Орієнтовні показники реалізації Програми

на 2006-2011 роки

Програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та покращення житлових умов сільського населення “Власний дім” на              2006-2011 роки розроблена згідно з дорученням Кабінету Міністрів України від 01.07.2005р. №34052/0/1-05, виходячи із затвердження прогнозних обсягів кредитування за рахунок Державного та місцевих бюджетів.

Програма передбачає збільшення обсягів і напрямів кредитування, введення додаткових пільгових умов кредитування молодих сімей, розширення кола позичальників.

При визначенні обсягів кредитування і структури кредитів за призначенням, а також введення в дію потужностей враховані пропозиції районів.

В цілому по області за 2006-2011 роки передбачається залучення коштів на фінансування програми в сумі 92,0 млн.грн., введення загальної площі житла – 147 тис. кв. м, газифікація – 14,7 тис. і водопостачання –       7,0 тис. сільських садиб. Із загального обсягу коштів на фінансування програми понад 20 відсотків (≈20 млн. грн.) передбачається отримати від забудовників від повернення кредитів з подальшим їх спрямовуванням на  рефінансування.

Середньорічні темпи нарощування обсягів фінансування в розрахунках передбачені на рівні 10 відсотків.

Зведені показники програми в цілому по області наведені в таблицях:

- Орієнтовні обсяги фінансування на 2006-2011 роки (табл. №1);

- Зведені показники програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та покращення умов життєзабезпечення сільського населення “Власний дім” на 2006-2011 роки в цілому по області (табл. №2);

- Обсяги кредитних ресурсів, що виділяються за рахунок районів (табл.№3);

- Видача  кредитів забудовникам по районах області (табл. №4);

- Введення в дію житла по районах області з урахуванням реконструкції  придбаного житла (табл. №5);

- Газифікація садиб по районах області (табл. №6).

# Таблиця №1

Орієнтовні  обсяги фінансування програми  “Власний дім”

в Луганській області  за джерелами фінансування на період до 2011 року.

| Показники | Од. вим. | Всього за 2006-2011 р.р. | В тому числі по роках: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006 р. | 2007 р. | 2008 р. | 2009 р. | 2010 р. | 2011 р. |
| Загальні обсяги коштів на фінансування Програми, в тому числі: | тис.грн. | 138200 | 12000 | 13200 | 14400 | 30900 | 33000 | 34700 |
| Держбюджет | тис.грн. | 55900 | 6000 | 6600 | 7200 | 11700 | 12200 | 12200 |
| Місцеві бюджети та інші джерела: | тис.грн. | 82300 | 6000 | 6600 | 7200 | 19200 | 20800 | 22500 |
| - обласний бюджет | тис.грн. | 59700 | 3100 | 3400 | 3700 | 15200 | 16400 | 17900 |
| - районні бюджети | тис.грн. | 11900 | 1400 | 1600 | 1800 | 2100 | 2400 | 2600 |
| - інші джерела | тис.грн. | 10700 | 1500 | 1600 | 1700 | 1900 | 2000 | 2000 |

Примітка: Конкретні обсяги фінансування Програми затверджуються щорічно в обласному бюджеті на плановий бюджетний рік.

# Таблиця №2

Зведені показники програми підтримки індивідуального

житлового будівництва на селі та покращення

умов життєзабезпечення сільського населення

“ВЛАСНИЙ ДІМ”

на 2006-2011 роки в цілому по області

| Показники | Один. виміру | Разом на 2006-2011 роки | По рокам: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1. Кількість сільських населених пунктів та селищ в районах | сіл | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 |
| 2. Потрібні обсяги на фінансування програми: | т.грн. | 138200 | 12000 | 13200 | 14400 | 30900 | 33000 | 34700 |
| кошти Держбюджету | т.грн. | 55900 | 6000 | 6600 | 7200 | 11700 | 12200 | 12200 |
| кошти, що формуються на місцевому рівні | т.грн. | 82300 | 6000 | 6600 | 7200 | 19200 | 20800 | 22500 |
| у т.ч. виділяються за рахунок районів | т.грн. | 11900 | 1400 | 1600 | 1800 | 2100 | 2400 | 2600 |
| 3. Видача кредитів забудовникам за напрямами, всього: | т.грн. | 118100 | 9500 | 10600 | 11700 | 26900 | 28900 | 30500 |
| будівництво і добудова житла, господарських приміщень та реконструкція придбаного житла | т.грн. | 26800 | 2500 | 2500 | 2800 | 6000 | 6300 | 6700 |
| інженерне облаштування садиб (газифікація, електроопалення, водопостачання та ін.) | т.грн. | 72600 | 7000 | 8100 | 8900 | 14000 | 15000 | 16000 |
| заходи з енергозбереження | т.грн. |  | - | - | - | 900 | 1300 | 1400 |
| розвиток особистих селянських господарств | т.грн. | 18700 | - | - | - | 6000 | 6300 | 6400 |
| 4. Введення в дію: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| житла з урахуванням реконструкції придбаного житла | буд/ кв.м | 1515 98500 | 250 17500 | 290 20000 | 330 23500 | 210 12200 | 215 12500 | 220 12800 |
| інженерне облаштування та енергозбереження садиб | садиб | 21650 | 2500 | 2950 | 3300 | 3700 | 4200 | 5000 |
| особисті селянські господарства | подвір’я | 180 | - | - | - | 60 | 60 | 60 |

Довідково:

Кількість  бажаючих отримати кредити у 2006 році  9500 сімей, у т.ч.   кількість молодих сімей та сімей молодих   спеціалістів – 1500 сімей

Кількість населених пунктів, у яких ведеться кредитування станом на 10.10.2005 р. – 322  населених пунктів

# Таблиця №3

Обсяги  кредитних  ресурсів, що виділяються   за   рахунок   районів

|  | Райони | Один. виміру | Разом 2006-2011 рр. | По рокам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Антрацитівський | тис. грн. | 480 | 60 | 65 | 70 | 85 | 95 | 105 |
| 2 | Біловодський | тис. грн. | 865 | 100 | 115 | 130 | 155 | 175 | 190 |
| 3 | Білокуракінський | тис. грн. | 1110 | 130 | 150 | 170 | 195 | 225 | 240 |
| 4 | Краснодонський | тис. грн. | 410 | 50 | 55 | 60 | 70 | 85 | 90 |
| 5 | Кремінський | тис. грн. | 555 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 120 |
| 6 | Лутугінський | тис. грн. | 470 | 55 | 65 | 70 | 85 | 95 | 100 |
| 7 | Марківський | тис. грн. | 635 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 140 |
| 8 | Міловський | тис. грн. | 545 | 65 | 70 | 85 | 95 | 110 | 120 |
| 9 | Новоайдарський | тис. грн. | 940 | 110 | 125 | 145 | 165 | 190 | 205 |
| 10 | Новопсковський | тис. грн. | 640 | 75 | 85 | 95 | 115 | 130 | 140 |
| 11 | Попаснянський | тис. грн. | 820 | 95 | 110 | 125 | 145 | 165 | 180 |
| 12 | Сватівський | тис. грн. | 1130 | 130 | 150 | 170 | 200 | 230 | 250 |
| 13 | Слав’яносербський | тис. грн. | 395 | 45 | 55 | 60 | 70 | 80 | 85 |
| 14 | Ст.Луганський | тис. грн. | 1100 | 130 | 150 | 165 | 195 | 220 | 240 |
| 15 | Старобільський | тис. грн. | 1030 | 120 | 140 | 155 | 180 | 210 | 225 |
| 16 | Троїцький | тис. грн. | 775 | 95 | 105 | 115 | 135 | 155 | 170 |
|  | Всього | тис. грн. | 11900 | 1400 | 1600 | 1800 | 2100 | 2400 | 2600 |

# Таблиця №4

Видача  кредитів забудовникам по районах області

|  | Райони | Один. виміру | Разом 2006-2011 рр. | По рокам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Антрацитівський | тис.грн. | 3000 | 380 | 420 | 460 | 520 | 570 | 650 |
| 2 | Біловодський | тис.грн. | 5510 | 690 | 770 | 850 | 950 | 1050 | 1200 |
| 3 | Білокуракінський | тис.грн. | 7060 | 890 | 990 | 1090 | 1210 | 1340 | 1540 |
| 4 | Краснодонський | тис.грн. | 2620 | 330 | 370 | 400 | 450 | 500 | 570 |
| 5 | Кремінський | тис.грн. | 3530 | 440 | 490 | 550 | 610 | 670 | 770 |
| 6 | Лутугінський | тис.грн. | 3000 | 380 | 420 | 460 | 520 | 570 | 650 |
| 7 | Марківський | тис.грн. | 4010 | 500 | 560 | 630 | 690 | 760 | 870 |
| 8 | Міловський | тис.грн. | 3460 | 430 | 480 | 540 | 590 | 660 | 760 |
| 9 | Новоайдарський | тис.грн. | 6000 | 750 | 840 | 930 | 1030 | 1140 | 1310 |
| 10 | Новопсковський | тис.грн. | 4080 | 510 | 570 | 630 | 700 | 780 | 890 |
| 11 | Попаснянський | тис.грн. | 5190 | 650 | 730 | 800 | 890 | 990 | 1130 |
| 12 | Сватівський | тис.грн. | 7230 | 900 | 1010 | 1120 | 1240 | 1380 | 1580 |
| 13 | Слав’яносербський | тис.грн. | 2510 | 310 | 350 | 390 | 430 | 480 | 550 |
| 14 | Ст.Луганський | тис.грн. | 7000 | 880 | 980 | 1080 | 1200 | 1330 | 1530 |
| 15 | Старобільський | тис.грн. | 6560 | 820 | 920 | 1010 | 1130 | 1250 | 1430 |
| 16 | Троїцький | тис.грн. | 4940 | 640 | 700 | 760 | 840 | 930 | 1070 |
|  | Всього | тис.грн. | 75700 | 9500 | 10600 | 11700 | 13000 | 14400 | 16500 |

# Таблиця №5

Введення в дію житла по районах області з урахуванням реконструкції придбаного житла

|  | Райони | Один. виміру | Разом 2006-2011 рр. | По рокам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Антрацитівський | буд. м2 | 30 2100 | - | 3 210 | 5 355 | 6 420 | 7 480 | 9 635 |
| 2 | Біловодський | буд. м2 | 265 18545 | 34 2380 | 39 2690 | 42 2990 | 45 3160 | 51 3520 | 54 3805 |
| 3 | Білокуракінський | буд. м2 | 289 20220 | 35 2450 | 40 2760 | 46 3275 | 52 3650 | 58 4000 | 58 4085 |
| 4 | Краснодонський | буд. м2 | 20 1395 | - | - | 3 215 | 5 350 | 6 410 | 6 420 |
| 5 | Кремінський | буд. м2 | 125 8755 | 15 1050 | 17 1170 | 20 1425 | 22 1550 | 25 1730 | 26 1830 |
| 6 | Лутугінський | буд. м2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Марківський | буд. м2 | 346 24215 | 45 3150 | 49 3380 | 54 3845 | 60 4215 | 68 4695 | 70 4930 |
| 8 | Міловський | буд. м2 | 167 11690 | 20 1400 | 23 1590 | 26 1850 | 30 2110 | 33 2280 | 35 2460 |
| 9 | Новоайдарський | буд. м2 | 133 9315 | 16 1120 | 18 1240 | 21 1495 | 24 1685 | 26 1800 | 28 1975 |
| 10 | Новопсковський | буд. м2 | 51 3565 | 6 420 | 7 480 | 8 570 | 9 630 | 10 690 | 11 775 |
| 11 | Попаснянський | буд. м2 | 74 5180 | 9 630 | 10 690 | 11 780 | 13 910 | 15 1040 | 16 1130 |
| 12 | Сватівський | буд. м2 | 189 13230 | 25 1750 | 28 1930 | 30 2135 | 32 2250 | 36 2485 | 38 2680 |
| 13 | Слав’яносербський | буд. м2 | 49 3425 | - | 5 340 | 6 430 | 10 700 | 13 900 | 15 1055 |
| 14 | Ст.Луганський | буд. м2 | 88 6170 | 10 700 | 12 830 | 15 1070 | 15 1060 | 18 1240 | 18 1270 |
| 15 | Старобільський | буд. м2 | 189 13235 | 25 1750 | 28 1930 | 30 2135 | 32 2250 | 36 2490 | 38 2680 |
| 16 | Троїцький | буд. м2 | 85 5960 | 10 700 | 11 760 | 13 930 | 15 1060 | 18 1240 | 18 1270 |
|  | Всього | буд. м2 | 2100 147000 | 250 17500 | 290 20000 | 330 23500 | 370 26000 | 420 29000 | 440 31000 |

# Таблиця №6

Газифікація садиб по районах області

|  | Райони | Один. виміру | Разом 2006-2011 рр. | По рокам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Антрацитівський | садиб | 735 | 100 | 110 | 115 | 125 | 135 | 150 |
| 2 | Біловодський | садиб | 735 | 100 | 110 | 115 | 125 | 135 | 150 |
| 3 | Білокуракінський | садиб | 1252 | 170 | 187 | 196 | 213 | 230 | 256 |
| 4 | Краснодонський | садиб | 735 | 100 | 110 | 115 | 125 | 135 | 150 |
| 5 | Кремінський | садиб | 882 | 120 | 132 | 138 | 150 | 162 | 180 |
| 6 | Лутугінський | садиб | 735 | 100 | 110 | 115 | 125 | 135 | 150 |
| 7 | Марківський | садиб | 71 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 8 | Міловський | садиб | 735 | 100 | 110 | 115 | 125 | 135 | 150 |
| 9 | Новоайдарський | садиб | 1470 | 200 | 220 | 230 | 250 | 270 | 300 |
| 10 | Новопсковський | садиб | 1176 | 160 | 176 | 184 | 200 | 216 | 240 |
| 11 | Попаснянський | садиб | 1323 | 180 | 198 | 207 | 225 | 243 | 270 |
| 12 | Сватівський | садиб | 1617 | 220 | 242 | 253 | 275 | 297 | 330 |
| 13 | Слав’яносербський | садиб | 735 | 100 | 110 | 115 | 125 | 135 | 150 |
| 14 | Ст.Луганський | садиб | 735 | 100 | 110 | 115 | 125 | 135 | 150 |
| 15 | Старобільський | садиб | 882 | 120 | 132 | 138 | 150 | 162 | 180 |
| 16 | Троїцький | садиб | 882 | 120 | 132 | 138 | 150 | 162 | 180 |
|  | Всього | садиб | 14700 | 2000 | 2200 | 2300 | 2500 | 2700 | 3000 |

- Соціальні наслідки Програми

Реалізація програми “Власний дім” продовж 1997-2005 років дозволила досягти певних позитивних зрушень  в розбудові соціальної сфери села, а також сприяти вирішенню значного кола проблем економічного і соціального розвитку, зокрема:

- збільшити обсяги введення житла в сільській місцевості в 1,4 рази (з 40 тис. кв. м в 2000 році до 56,7 тис. кв. м в 2004 році);

- покращити житлові умови за рахунок будівництва, реконструкції і газифікації житла 3200 сільських сімей;

- підвищити рівень газифікації в сільській місцевості в 1,8 рази (відповідно з 31,5 % до 56 %);

- додатково залучити в область коштів державного бюджету на розвиток соціальної сфери села на суму 14,4 млн.грн.

Крім того, реалізація програми сприяла :

- залученню власних коштів сільського населення;

- збільшенню обсягів виробництва сільгосппродукції в особистих господарствах селян;

- створенню додаткових робочих місць;

- активізації ділової активності в області, зокрема на підприємствах будіндустрії;

- підвищенню авторитету місцевих органів власті серед населення.

Успішна реалізація чергового етапу Програми (2006-2011 роки) дасть можливість покращити житлові умови понад 14 тисяч сільських сімей, забезпечити подальший розвиток села, сприятиме покращенню демографічної ситуації та зміцненню соціальної стабільності в суспільстві в цілому.

Соціальна спрямованість, виняткова суспільна актуальність  і економічна доцільність Програми вимагають здійснення передбачених нею заходів в пріоритетному порядку.

# Text boxes

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Луганської обласної ради

від 09 грудня 2005р. № 21/12

із змінами внесеними:

рішенням Луганської обласної ради

від 27 листопада 2008р. № 25/18;

рішенням Луганської обласної ради

від 25 червня 2009р. № 29/16