Додаток 1

до Програми

| Основні показники реалізації Програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та покращання умов життєзабезпечення сільського населення «Власний дім» у 1997-2011 роках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | Од. вим. | Всього | По роках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1997-2002 | 2003-2005 | 2006-2011 | у т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  | 2010 | 8 міс. 2011 |
| 1 | Кількість укладених кредитних договорів | шт. | 13407 | 1869 | 5079 | 6459 | 1802 | 1718 | 1493 |  | 658 | 505 | 283 |
| 2 | Обсяги надання кредитів | тис. грн | 99843 | 12192 | 17233 | 70418 | 8253 | 11483 | 19507 |  | 15281 | 10564 | 5330 |
| 2.1 | будівництво (придбання) та реконструкція житла | тис. грн | 49196 | 12051 | 3782 | 33363 | 1591 | 3666 | 7325 |  | 9127 | 7874 | 3780 |
| 2.2 | газифікація | тис. грн | 42981 | 250,7 | 12147,3 | 30583 | 6662 | 7739 | 8959 |  | 3595 | 2261 | 1367 |
| 2.3 | підтримка особистих селянських господарств | тис. грн | 5154 |  |  | 5154 |  |  | 3027 |  | 2127 |  |  |
| 3 | Результати кредитування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | будівництво, реконструкція житла | шт. | 2669 | 1045 | 550 | 1074 | 199 | 200 | 205 |  | 190 | 200 | 80 |
|  |  | кв.м | 176358 | 81902 | 31729 | 62727 | 11693 | 11705 | 10707 |  | 12271 | 11331 | 5020 |
| 3.2 | будівництво господарських приміщень | кв.м | 97712 | 43868 | 23250 | 30594 | 7650 | 3813 | 5410 |  | 6683 | 5004 | 2034 |
| 3.3 | газифікація садиб | садиб | 9247 | 295 | 2893 | 6059 | 1450 | 1504 | 1614 |  | 942 | 377 | 172 |
| 3.4 | придбання худоби | голів | 112 | - | - | - | - | - | 69 |  | 43 | - | - |
| 3.5 | придбання сільськогосподарської техніки та обладнання | шт | 50 | - | - | - | - | - | 37 |  | 13 | - | - |
| 4 | Погашення кредитів | тис. грн | 48831,4 | 1899,1 | 7374,5 | 39557,8 | 4845,4 | 6192,8 | 7179 |  | 7770,6 | 8347,7 | 5222,3 |
| 5 | Джерела надання кредитів: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | держбюджет | тис. грн | 55007,8 | 3957,5 | 12220,4 | 38829,9 | 4979,8 | 6250 | 11110 |  | 8942 | 3550 | 3998,1 |
| 5.2 | обласний, районні бюджети та інші джерела | тис. грн | 44835,2 | 8234,5 | 5012,6 | 31588,1 | 3273,2 | 5233 | 8397 |  | 6339 | 7014 | 1331,9 |

Додаток 2

до Програми

Основні показники реалізації Програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та покращання умов життєзабезпечення сільського населення «Власний дім» у 1997-2011 роках за районами

| № з/п | # райони | кількість забудов- ників | надано кредитів | кошти районів на фінансу- вання Програми | Основні показники реалізації |  |  | погашення кредитів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | будів-ництво житла | будів-ництво господар-ських будівель | газифі-кація |  |
|  |  | осіб | тис. грн | тис. грн | будинків/ тис. кв. м | тис. кв. м | садиб | тис. грн |
|  | Антрацитівський | 307 | 1517,2 | 227 | 9/ 740 | 75 | 292 | 1037 |
|  | Біловодський | 1401 | 7874,8 | 422,7 | 318/ 22140 | 16034,7 | 941 | 5085 |
|  | Білокуракинський | 1008 | 7093,5 | 372,1 | 255/ 17030 | 10937,6 | 640 | 3563 |
|  | Краснодонський | 194 | 1447,1 | 125 | 17/ 1199 | 339,9 | 157 | 724 |
|  | Кремінський | 1007 | 7032 | 277 | 113/ 6810 | 1896,2 | 824 | 3536 |
|  | Лутугинський | 348 | 2976 | 217 | 111/ 8730 | 5817,2 | 200 | 1844 |
|  | Марківський | 1068 | 7793,,6 | 269 | 298/ 17209,6 | 8392,2 | 612 | 3742 |
|  | Міловський | 815 | 7679,8 | 376 | 222/ 11753 | 6500,2 | 501 | 3482 |
|  | Новоайдарський | 986 | 6262,2 | 408,7 | 226/ 16176,7 | 8377 | 676 | 3067 |
|  | Новопсковський | 561 | 4971,7 | 228,5 | 128/ 6942,2 | 1632,6 | 390 | 2124 |
|  | Перевальський | 78 | 528 | 50 | 2/ 189 | 65 | 71 | 314 |
|  | Попаснянський | 172 | 869,1 | 74,3 | 3/ 394 | 6 | 163 | 690 |
|  | Сватівський | 1832 | 15155 | 748,4 | 341/ 19134,2 | 17931,8 | 1236 | 6732,4 |
|  | Свердловський | 39 | 610,5 | 45 | 4/ 304 | 221 | 30 | 228 |
|  | Слов’яносербський | 191 | 2559,2 | 318,2 | 29/ 2658,7 | 1113,6 | 147 | 828 |
|  | Станично-Луганський | 1377 | 11418,7 | 497 | 240/ 20352,7 | 7845,8 | 1011 | 5224 |
|  | Старобільський | 951 | 7365,8 | 335,1 | 221/ 16542,2 | 5230,6 | 579 | 3375 |
|  | Троїцький | 1072 | 6688,8 | 312,6 | 132/ 8052,7 | 5295,6 | 777 | 3236 |
| ## УСЬОГО |  | 13407 | 99843 | 5303,6 | 2669/ 176358 | 97712 | 9247 | 48831,4 |

Додаток 3

до Програми

Порівняльний аналіз виконання Програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та покращання умов життєзабезпечення сільського населення “Власний дім” в цілому по Україні та по Луганській області

| Показники | Од. виміру | I етап Програми 1997-2002 рр. середньорічні показники | II етап Програми 2003-2005 рр. середньорічні показники | III етап Програми 2006-2011 рр. |  |  | Всього з початку діяльності станом на 01.07.2011 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2006-2009 рр. середньорічні показники | 2010 рік | 6 міс. 2011 |  |  |
| # Кількість сільського населення |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по Україні по Луганській області питома вага | тис.осіб % | 15675 348,8 2,2 | 15162 332,8 2,2 | 14642 314,9 2,1 | 14337 304,9 2,1 | 303,1 | 14337 303,1 2,1 |  |
| # Обсяги наданих кредитів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по Україні по Луганській області питома вага | млн грн % | 11,2 2,4 21,4 | 42,2 5,8 13,7 | 124,2 13,6 11,0 | 96,3 10,6 11,0 | 48,5 4,7 10,0 |  | 775,5 94,5 12,2 |
| в тому числі за рахунок держбюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по Україні по Луганській області питома вага | млн грн % | 4,1 0,8 19,5 | 27,7 4,1 14,8 | 75,2 7,8 10,4 | 36,3 3,5 9,6 | 22,9 3,4 15,0 |  | 463,2 54,4 11,6 |
| за рахунок місцевих джерел |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по Україні по Луганській області питома вага | млн грн % | 7,1 1,6 22,5 | 14,5 1,7 11,7 | 49,0 5,8 11,8 | 60,0 7,1 11,8 | 24,5 1,3 5,0 |  | 357,7 44,8 13,0 |
| ## Введено індивідуального житла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по Україні по Луганській області питома вага | тис. кв. метрів % | 54,8 16,4 29,9 | 106,1 10,5 9,9 | 137,3 11,6 8,4 | 101,0 11,3 11,2 | 32,0 2,1 6,6 |  | 1274,7 173,4 13,6 |
| ## Газифікація садиб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по Україні по Луганській області питома вага | садиб % | 521 59 11,3 | 5437 964 17,7 | 8575 1377 16,1 | 5043 377 7,5 | 2263 44 2,0 |  | 61763 9119 14,8 |
| ## Кількість забудовників, які отримували кредит |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по Україні по Луганській області питома вага | кільк. сімей % | 1450 555 38,3 | 7115 1756 24,7 | 10650 1428 13,4 | 5413 591 10,9 | 2811 251 8,9 |  | 79011 13026 16,5 |
| ## Повернення кредитів забудовниками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по Україні по Луганській області питома вага | млн грн % | 1,9 0,4 21,0 | 11,5 2,5 21,7 | н/д 6,5 | 69,8 8,3 11,9 | 38,9 3,9 10,0 |  | н/д 47,5 |