Додаток 4

до Програми

# Напрями діяльності та заходи Регіональної комплексної програми підтримки індивідуального житлового

# будівництва на селі та покращання умов життєзабезпечення сільського населення

# «ВЛАСНИЙ ДІМ» на 2012 - 2016 роки

| № з/п | Напрями діяльності | Перелік заходів Програми | Строк вико-нання заходу | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієн-товні обсяги фінансу-вання (тис. грн) | у тому числі по роках |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всього | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Інформаційно-методичне забезпечення пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників | 1.1 розробка та видання інформаційно-методичної літератури з питань пільгового кредитування | 2012-2016 | управління містобудування та архітектури облдержадміні-страції, Фонд | кошти Фонду |  |  |  |  |  |  | забезпечення інфор-маційно-методичними матеріалами район-них держадміністра-цій, органів місцево-го самоврядування |
|  |  | 1.2 організація та проведення семінарів з питань підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та покращання умов життєзабезпечення сільського населення | 2012-2016 | управління містобудування та архітектури облдержадміні-страції, Головне управ-ління агропро-мислового розвитку обл-держадміністра-ції, Фонд | кошти Фонду |  |  |  |  |  |  | підвищення рівня обізнаності представників районних держадміністрацій, органів місцевого самоврядування щодо реалізації заходів Програми |
|  |  | 1.3 проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення щодо умов надання пільгової кредитної підтримки в рамках реалізації Програми | 2012- 2016 | районні держ- адміністрації, виконавчі органи сільських та селищних рад, Фонд | кошти Фонду |  |  |  |  |  |  | підвищення рівня інформованості громадян щодо умов пільгового кредитування, збільшення кола позичальників |
| 2 | Пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників | 2.1 надання довгострокових пільгових кредитів на будівництво, придбання та реконструкцію житла в сільській місцевості | 2012-2016 | Фонд | державний бюджет обласний бюджет районні бюджети | 42000,0 24100,0 2950,0 | 7500,0 3800,0 500,0 | 8000,0 4500,0 550,0 | 8500,0 5000,0 600,0 | 9000,0 5400,0 650,0 | 9000,0 5400,0 650,0 | будівництво, придбання, добудова 1221 житлового будинку загальною площею 69,4 тис. кв. м, проведення реконструкції із застосуванням енергозберігаючих технологій 1025 житлових будинків |
|  |  |  |  |  | ВСЬОГО | 69050,0 | 11800,0 | 13050,0 | 14100,0 | 15050,0 | 15050,0 |  |
|  |  | 2.2 надання довгострокових пільгових кредитів на будівництво інженерних мереж (газифікація, водопостачання, електроопалення) | 2012-2016 | Фонд | державний бюджет обласний бюджет районні бюджети | 22000,0 15300,0 1550,0 | 3500,0 2300,0 200,0 | 4000,0 2800,0 300,0 | 4500,0 3200,0 350,0 | 5000,0 3500,0 350,0 | 5000,0 3500,0 350,0 | спорудження інженерних мереж у 3378 сільських садибах, з них: газифікація 2300 садиб, забезпечення електроопаленням 454 садиб, забезпечення водопостачанням 624 садиб |
|  |  |  |  |  | ВСЬОГО | 38850,0 | 6000,0 | 7100,0 | 8050,0 | 8850,0 | 8850,0 |  |
|  |  | 2.3 надання кредитів на розвиток особистих селянських господарств (придбан-ня поголів’я худоби, кормів, сільгосптех-ніки та обладнання, будівництво господар-ських приміщень) | 2012-2016 | Фонд | обласний бюджет районні бюджети | 11800,0 1300,0 | 2000,0 200,0 | 2200,0 250,0 | 2400,0 250,0 | 2600,0 300,0 | 2600,0 300,0 | створення умов для розвитку дрібнотовар-ного виробництва сільгосппродукції у 260 особистих селянських господарствах |
|  |  |  |  |  | ВСЬОГО | 13100,0 | 2200,0 | 2450,0 | 2650,0 | 2900,0 | 2900,0 |  |
|  |  |  |  |  | державний бюджет обласний бюджет районні бюджети РАЗОМ | 64000,0 51200,0 5800,0 121000,0 | 11000,0 8100,0 900,0 20000,0 | 12000,0 9500,0 1100,0 22600,0 | 13000,0 10600,0 1200,0 24800,0 | 14000,0 11500,0 1300,0 26800,0 | 14000,0 11500,0 1300,0 26800,0 |  |
| 3 | Обслуговування кредитів | 3.1 створення умов для організації належної роботи з надання, супроводження та забезпечення повернення кредитів | 2012-2016 | Фонд | обласний бюджет | 2500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | забезпечення належних умов для надання кредитів позичальникам та ефективної роботи Фонду |
|  |  |  |  |  | державний бюджет обласний бюджет районні бюджети РАЗОМ | 64000,0 53700,0 5800,0 123500,0 | 11000,0 8600,0 900,0 20500,0 | 12000,0 10000,0 1100,0 23100,0 | 13000,0 11100,0 1200,0 25300,0 | 14000,0 12000,0 1300,0 27300,0 | 14000,0 12000,0 1300,0 27300,0 |  |