Додаток 3

До Програми

Виконання прогнозних показників Регіональної комплексної програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі  та покращання умов життєзабезпечення сільського населення «Власний дім» у 2012-2016 роках

| № з/п | # Райони | # Кількість позичальників |  | Надання кредитів |  | У т.ч. за рахунок районного бюджету |  | Результативні показники |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | будівництво, реконструкція, придбання житла |  | будівництво інженерних мереж |  | розвиток селянських господарств |  |
|  |  | сімей |  | тис. грн |  | тис. грн |  | буд/кв. м. |  | садиб |  | господарств |  |
|  |  | прг | факт | прг | факт | прг | факт | прг | факт | прг | факт | прг | факт |
| 1. | Антрацитівський | 70 | 4 | 900 | 45 | 100 | 0 | 5/300 | - | 60 | 13 | - | - |
| 2. | Біловодський | 316 | 57 | 7100 | 1541 | 340 | 41 | 60/3300 | 27/1560 | 175 | 36 | 11 | - |
| 3. | Білокуракинський | 455 | 50 | 8700 | 1402 | 440 | 37 | 80/4600 | 42/2260 | 240 | 16 | 35 | - |
| 4. | Краснодонський | 399 | 1 | 4950 | 37 | 640 | 23 | 10/600 | - | 370 | 23 | 4 | - |
| 5. | Кремінський | 453 | 28 | 9800 | 902 | 300 | 0 | 81/4850 | 18/1240 | 290 | 38 | 12 | - |
| 6. | Лутугинський | 39 | 6 | 600 | 82 | 100 | 0 | 3/200 | 2/166 | 30 | 9 | 1 | - |
| 7. | Марківський | 361 | 177 | 7900 | 4111 | 320 | 86 | 72/4000 | 33/2395 | 190 | 113 | 14 | - |
| 8. | Міловський | 396 | 54 | 8900 | 1405 | 340 | 89 | 76/4100 | 17/844 | 210 | 42 | 35 | - |
| 9. | Новоайдарський | 510 | 46 | 11700 | 1232 | 470 | 58 | 100/6000 | 23/1600 | 300 | 21 | 25 | - |
| 10. | Новопсковський | 212 | 53 | 3900 | 1552 | 180 | 83 | 90/5400 | 29/1917 | 80 | 27 | 17 | - |
| 11. | Попаснянський | 272 | 3 | 4500 | 30 | 250 | 0 | 2/150 | - | 240 | 3 | - | - |
| 12. | Перевальський | 82 | 15 | 1000 | 197 | 100 | 0 | 2/130 | 1/64 | 70 | 21 | - | - |
| 13. | Сватівський | 687 | 217 | 16000 | 7128 | 500 | 313 | 270/14800 | 146/8102 | 320 | 66 | 42 | 1 |
| 14. | Свердловський | 26 | 0 | 350 | 0 | 100 | 0 | - | - | 15 | - | 11 | - |
| 15. | Слов’яносербський | 142 | 15 | 4000 | 433 | 240 | 7 | 50/2700 | 10/693 | 33 | 38 | 4 | - |
| 16. | Станично-Луганський | 634 | 66 | 12900 | 1204 | 550 | 65 | 154/8500 | 56/3730 | 275 | 39 | 25 | - |
| 17. | Старобільський | 517 | 52 | 11100 | 1153 | 480 | 168 | 100/5800 | 38/2502 | 320 | 36 | 12 | - |
| 18. | Троїцький | 313 | 42 | 6700 | 1190 | 350 | 42 | 66/3950 | 44/2727 | 160 | 16 | 12 | - |
| ВСЬОГО |  | 5884 | 886 | 121000 | 23644 | 5800 | 1012 | 1221/69380 | 486/29800 | 3378 | 556 | 260 | 1 |