Додаток 2

до Програми

Ресурсне забезпечення Регіональної комплексної програми підтримки індивідуального житлового

будівництва на селі  та покращання умов життєзабезпечення сільського населення «Власний дім» у 2012-2016 роках

| № з/п | Заходи | Обсяги фінансових ресурсів (тис. грн) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього |  | у тому числі за роками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  |
|  |  | прогноз | факт | прогноз | факт | прогноз | факт | прогноз | факт | прогноз | факт | прогноз | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Надання довгострокових пільгових кредитів на будівництво, придбання та реконструкцію житла в сільській місцевості, усього, у тому числі кошти: | 69050,0 | 19739,6 | 11800,0 | 5197,7 | 13050,0 | 3023,7 | 14100,0 | 921,4 | 15050,0 | 5691,6 | 15050,0 | 4905,2 |
|  | державного бюджету | 42000,0 | 9646,7 | 7500,0 | 3039,1 | 8000,0 | 1482,6 | 8500,0 | 296,0 | 9000,0 | 2106,0 | 9000,0 | 2723,0 |
|  | обласного бюджету | 24100,0 | 9147,1 | 3800,0 | 1828,7 | 4500,0 | 1488,0 | 5000,0 | 625,4 | 5000,0 | 3235,0 | 5400,0 | 1970,0 |
|  | районних бюджетів | 2950,0 | 855,8 | 500,0 | 239,9 | 550,0 | 53,1 | 600,0 | 0,0 | 650,0 | 350,6 | 650,0 | 212,2 |
|  | інші джерела | - | 90,0 | - | 90,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Надання довгострокових пільгових кредитів на будівництво інженерних мереж (газифікація, водопостачання, електроопалення) , усього, у тому числі кошти: | 38850,0 | 3814,1 | 6000,0 | 1636,7 | 7100,0 | 1206,9 | 8050,0 | 20,0 | 8850,0 | 913,5 | 8850,0 | 107,0 |
|  | державного бюджету | 22000,0 | 2805,6 | 3500,0 | 1384,7 | 4000,0 | 844,9 | 4500,0 | 0,0 | 5000,0 | 539,0 | 5000,0 | 77,0 |
|  | обласного бюджету | 15300,0 | 851,6 | 2300,0 | 204,6 | 2800,0 | 362,0 | 3200,0 | 20,0 | 3500,0 | 265,0 | 3500,0 | 30,0 |
|  | районних бюджетів | 1550,0 | 156,9 | 200,0 | 47,4 | 300,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 350,0 | 109,5 | 350,0 | 0,0 |
| 3. | Надання кредитів на розвиток особистих селянських господарств (придбання поголів’я худоби, кормів, сільгосптехніки та обладнання, будівництво господарських приміщень), усього, | 13100,0 | 20,0 | 2200,0 | 0,0 | 2450,0 | 0,0 | 2650,0 | 0,0 | 2900,0 | 0,0 | 2900,0 | 0,0 |
|  | у тому числі кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | державного бюджету | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | обласного бюджету | 11800,0 | 20,0 | 2000,0 | 0,0 | 2200,0 | 20,0 | 2400,0 | 0,0 | 2600,0 | 0,0 | 2600,0 | 0,0 |
|  | районних бюджетів | 1300,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4. | Створення умов для організації належної роботи з надання, обслуговування та забезпечення повернення кредитів, усього, у тому числі кошти: | 2500,0 | 1328,7 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 328,7 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
|  | державного бюджету | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | обласного бюджету | 2500,0 | 1328,7 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 328,7 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
|  | районних бюджетів | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Загальний обсяг ресурсів, у т. ч.: | 123500,0 | 24972,4 | 20500,0 | 7334,4 | 23100,0 | 4750,6 | 25300,0 | 1270,1 | 27300,0 | 6605,1 | 27300,0 | 5012,2 |
|  | державний бюджет | 64000,0 | 12492,3 | 11000,0 | 4423,8 | 12000,0 | 2327,5 | 13000,0 | 296,0 | 14000,0 | 2645,0 | 14000,0 | 2800,0 |
|  | обласний бюджет | 53700,0 | 11377,3 | 8600,0 | 2533,2 | 10000,0 | 2370,0 | 11100,0 | 974,1 | 12000,0 | 3500,0 | 12000,0 | 2000,0 |
|  | районні бюджети | 5800,0 | 1012,8 | 900,0 | 287,4 | 1100,0 | 53,1 | 1200,0 | 0,0 | 1300,0 | 460,1 | 1300,0 | 212,2 |
|  | інші джерела | - | 90,0 | - | 90,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |